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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2013                                                                             № 1324
Об утверждении муниципальной

программы «Развитие жилищного

и дорожного хозяйства, благоустройство

города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                  на основании распоряжения Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2013  № 269-р «О разработке муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы», постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 № 1417 «О целевых программах города Ханты-Мансийска» и в связи с одобрением проекта муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы» Думой города Ханты-Мансийска на заседании совместной комиссии 15.10.2013 и руководствуясь  статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы».

2.Признать утратившими силу:

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2010 №1407 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство и озеленение города Ханты-Мансийска» на 2012-2016 годы;

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.04.2012 №407 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2010 №1407»;

постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.05.2013 №473 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2010 №1407».

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Журавлев В.В.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации

города Ханты-Мансийска





         Н.А.Дунаевская
                                                                                                                     Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 № 1324
Паспорт программы

	Наименование программы     
	Муниципальная программа «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы» (далее - Программа)                      

	Правовое      
обоснование   
для разработки      
программы     
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих        
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                  от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-Югры»;
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска         
от 08.10.2013 № 269-р «О разработке муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2014-                   2020 годы»

	Разработчик          
программы     
	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска                                           

	Координатор         
программы     
	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска                                           

	Исполнители

мероприятий
программы     
	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска,
муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве»

	Основные цели 
и задачи      программы     
	Цель: Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и  благоустройство территории города.

Задачи: 
1.Организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов.

2.Содержание и ремонта объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений расположенных на них.
3.Благоустройство и озеленение территории города

	Сроки и этапы 
реализации      
программы     
	Реализация программы рассчитана с 2014 года по 2020 год включительно 

	Перечень подпрограмм
	Отсутствуют 

	Объемы и      
источники     
финансирования      
программы     
(всего)    
	Объем средств, необходимых для реализации программы на 2014-2020 годы составляет 4 774 358,1 тыс. руб., в том числе:

бюджет города Ханты-Мансийска - 4 663 224 тыс. руб.;

бюджет автономного округа  - 111 134,1 тыс. руб.

	Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    
программы     
	Показателями конечных результатов Программы являются: 

снижение доли общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70 процентов, на 5,5%;

увеличение доли городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории, на 0,7%;  

увеличение доли дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам, на 0,7%


I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Программа является продолжением работы, осуществляемой в рамках долгосрочной целевой программы «Благоустройство и озеленение территории города Ханты-Мансийска» и долгосрочной целевой программы «Наш дом» и  направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства и озеленения территории города Ханты-Мансийска.

Органом, осуществляющим координацию и контроль за реализацией Программы является Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент). Исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее - Служба). 

Основными направлениями Программы являются:

Развитие жилищного хозяйства города Ханты-Мансийска, формирование и реализация единой политики в области жилищного комплекса. 

Жилищный кодекс Российской Федерации  возложил обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома на собственников помещений. При этом большинство граждан, ставших собственниками занимаемых ими квартир в результате приватизации, не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (в том числе благоустройство придомовых территорий).

Кроме того, отсутствует действенный и безопасный механизм  накопления средств собственников на проведение капитального ремонта, все это ведет к снижению объемов и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

Отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приводит к повышенному уровню износа многоквартирных домов, низким потребительским свойствам жилищного фонда, а затем и к его аварийности. Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности отрасли жилищного хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы с использованием данной программы. Это позволит объединить отдельные мероприятия, добиться эффективного использования коммунальных ресурсов, создания благоприятного инвестиционного климата.

Увеличивающееся за последние годы количество автотранспорта приводит к увеличению интенсивности движения, тем самым происходит быстрое разрушение дорожного полотна и истирание поверхности дорожных покрытий, а также к сокращению межремонтных сроков проведения капитального ремонта. Для решения задач, связанных с повышением эффективности передвижения транспорта и перевозки грузов, необходимо увеличивать объемы и повышать качество ремонтно-восстановительных дорожных работ, восстановление асфальтового покрытия дорог, тротуаров, ремонт пешеходных дорожек, ограждений. А также существует необходимость приведения в соответствие со строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», земельных участков придомовых территорий многоквартирных домов, выполненных в деревянном исполнении и введенных до принятия данных нормативов. 
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется органами местного самоуправления, а также предприятиями, организациями всех форм собственности, населением города.

Учитывая активно развивающийся строительный комплекс города (динамичное строительство многоквартирных домов, формирующих новые микрорайоны), остро встает вопрос о комплексном благоустройстве внутриквартальных площадей и проездов, включающем в себя асфальтирование проездов и дворов, восстановление и обновление элементов озеленения, устройство детских площадок.
В настоящее время на территории города имеются внутриквартальные площади, улицы с освещением, не соответствующим СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», что является благоприятной обстановкой для увеличения количества правонарушений, дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов. Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Художественное освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города. 
На территории города большое количество ветхого и аварийного жилья. Многие жители лишены удобств, не имеют водопровода и канализации. Кроме того, проживание в таких домах сопряжено с риском аварий, а их внешний вид ухудшает облик города. Для выполнения государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих и аварийных жилых помещений, улучшения жилищных условий жителей в рамках программных мероприятий планируется снос данных объектов. В результате сноса таких домов, признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания, а также достигнувших предельного физического износа, будут созданы условия для строительства современных благоустроенных зданий, модернизации инженерной инфраструктуры. 

Существующая сеть ливневой канализации не обеспечивает 100% водосбор дождевых и талых вод. Опыт последних лет показал, что при выпадении обильных дождевых осадков происходит подтопление жилого фонда, возникает чрезвычайная обстановка на территории города.  Для предотвращения возникновения подтопления улиц и дворов дождевыми и талыми водами необходимо осуществлять работы по устройству коммуникаций водоотведения в районах города, где возникают чрезвычайные ситуации. Также, для обеспечения пропускной способности сетей, необходимо выполнение работ по своевременной очистке и ремонту коммуникаций. Только технически исправные инженерные сети ливневой канализации позволят не допустить причинения значительного ущерба городской инфраструктуре, имуществу жителей города, а значит, позволят сэкономить значительные бюджетные средства на восстановительные работы после возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для освобождения площадей под строительные площадки вырубается значительное количество деревьев и кустарников. Учитывая данное обстоятельство, озеленение города является одной из важнейших задач благоустройства города.
Для повышения уровня внешнего благоустройства и содержания дворовых территорий, культуры жителей города по отношению к окружающей среде, Департаментом ежегодно проводится конкурс на звание «Самый благоустроенный двор».
В целях выявления и поощрения организаций и частных лиц, которые занимают наиболее активные позиции в области охраны природных территорий, обеспечения экологической безопасности, развития системы экологического образования и просвещения на территории муниципального образования город Ханты-Мансийск, с 2014 года Департаментом запланировано проведение ежегодного экологического конкурса на присвоение знака «Кедровая ветвь». Главными задачами конкурса являются стимулирование организаций на внедрение природоохранных и ресурсосберегающих технологий, проведение мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую природную среду и повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения.   

Наличие на территории города и прилегающих к нему различных объектах производственной и хозяйственной инфраструктур, высокая плотность застройки территории увеличивают экологически неблагоприятное влияние на сферу жизни через возникновение свалок и захламлений всевозможными производственными, хозяйственными и бытовыми отходами. В связи с тем, что отсутствует законодательство, обязывающее индивидуальных предпринимателей и частный сектор к заключению договоров со специализированной организацией на сбор и вывоз отходов с последующей утилизацией на действующий полигон ТБО города Ханты-Мансийска, происходит ежегодное увеличение несанкционированного образования отходов производства и потребления на территории города. Мероприятия  программы направлены на снижение количества стихийных свалок в черте города.
Департамент является отраслевым органом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, организации дорожной деятельности, содержания объектов внешнего благоустройства, парков, площадей.

Кроме того, Департамент осуществляет координацию  финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, жилищного и дорожного хозяйства, также осуществляет организацию сбора, вывоза и утилизацию твердых бытовых и промышленных отходов.
В рамках исполнения полномочий Департаментом утверждены и реализуются муниципальные задания  для муниципальных бюджетных учреждений в сфере  ритуальных услуг и содержания  мест захоронений, уличного освещения города, содержания и текущего ремонта объектов социальной сферы (культуры, спорта, образования). 
Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» является подведомственным учреждением Департамента. Основной вид деятельности Службы - размещение муниципального заказа в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством, осуществление контроля качества, объема и надежности выполняемых работ  и предоставляемых услуг в рамках договорных обязательств.

На территории города расположено 4 кладбища. Существующий уровень благоустройства кладбищ не отвечает санитарным нормам и правилам. Программой предусмотрено предоставление субсидии муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги» на обеспечение организации и проведения ритуальных услуг, содержание городских кладбищ на территории города. Основной целью создания муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги»  является обеспечение реализации полномочий в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

На обеспечение организации содержания линий уличного освещения на территории города предусмотрено субсидирование муниципальному бюджетному учреждению «Горсвет». Основной целью учреждения является обеспечение реализации полномочий Администрации города Ханты-Мансийска в сфере организации освещения улиц территории города.  

 На организацию содержания, эксплуатации и ремонта инженерных систем конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории, предусмотрено субсидирование муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий».  Основной целью учреждения является обеспечение реализации полномочий Администрации города Ханты-Мансийска в сфере владения и пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Данная Программа является основной и для реализации мероприятий по капитальному ремонту жилья, многоквартирных домов, развитию дорожного хозяйства, благоустройству, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления, бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска.
Однако проблемы развития жилищного и дорожного хозяйства, благоустройства еще остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия данной Программы.
II. Основные цели и задачи программы, оценка ожидаемой эффективности Программы (экономическая, бюджетная и социальная эффективность)

Цель: Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города.

  Задачи: 
1.Организация содержания придомовой территории и капитального ремонта муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов.

2.Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них.
3.Благоустройство и озеленение территории. 

Данные цели и задачи создадут максимально благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания жителей города.

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы осуществляется с помощью непосредственных и промежуточных показателей и конечных результатов реализации Программы.

1.Показатели непосредственных результатов:

увеличение количества отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда на 972 единицы;

  снижение количества многоквартирных домов, подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту на 49 единиц;

благоустройство дворовых территорий (увеличение на 77 единиц);     

устройство детских площадок (увеличение на 134 единицы);  

устройство контейнерных площадок (увеличение на 70 единиц);  

ежегодный ремонт детских площадок (увеличение на 28 единиц);  

протяженность обслуживаемых городских дорог - 143,6 км.

количество обслуживаемых светофорных объектов (увеличение                                на 2 единицы);

количество отремонтированных контейнерных площадок (увеличение                    на 70 единиц).
2.Показатели конечных результатов:

снижение доли общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31                           до 70 процентов, на 5,5%;

увеличение доли городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории, на 0,7%;  

увеличение доли дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам, на 0,7%.
Показатели, характеризующие результаты реализации Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

III. Программные мероприятия
Для реализации задач Программы предусмотрен ряд следующих мероприятий:

капитальный ремонт многоквартирных домов;

капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;

содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории;
организация предоставления бытовых услуг (бани);
содержание муниципального специализированного жилого фонда;
организация  водоснабжения и водоотведения в многоквартирных и жилых домах;
организация обеспечения сжиженным углеводородным газом;

организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры;

организация деятельности ТСЖ;

капитальный ремонт специализированного жилого фонда;
обеспечение функций и полномочий Департамента;
обеспечение функций Службы;
содержание, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства;

содержание и текущий ремонт тротуаров, водопропусков, светофоров, объектов дорожного хозяйства;         

содержание и ремонт водосточных канав;

устройство и ремонт детских площадок;

очистка территории города от несанкционированных свалок,    
строительного и бытового мусора;

снос ветхих домов;

санитарная очистка помойниц;          

устройство и ремонт контейнерных площадок;

оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в  местах массового отдыха горожан;

содержание и ремонт внутриквартальных площадей, проездов;

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

содержание парковой зоны;
содержание зеленого хозяйства;
устройство наружного освещения городских улиц;
содержание и ремонт линий уличного освещения;
обеспечение организации ритуальных услуг и содержаний мест захоронений;
проведение ежегодного экологического конкурса «Кедровая ветвь»;
проведение ежегодного городского конкурса на звание «Самый благоустроенный двор».
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2                           к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета            города Ханты-Мансийска и бюджета автономного округа. Объем бюджетных средств, необходимых для реализации Программы в 2014-2020 годах                               составляет 4 774 358,1 тыс. руб.:

2014 год - 601 162,8 тыс. руб., в том числе:

бюджет города - 569 268,0 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 31 894,8 тыс. руб.;
2015 год - 643 697,2 тыс. руб., в том числе:

бюджет города - 606 476,0 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 37 221,2 тыс. руб.;
2016 год - 672 615,1 тыс. руб., в том числе:

бюджет города - 630 597,0 тыс. руб.;

бюджет автономного округа - 42 018,1 тыс. руб.;
2017 год - 697 244,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет города - 697 244,0 тыс. руб.
2018 год - 708 617,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет города - 708 617,0 тыс. руб.
2019 год - 719 879,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет города - 719 879,0 тыс. руб.
2020 год - 731 143,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет города - 731 143,0 тыс. руб.
V. Механизм реализации Программы

Программа будет реализовываться путем выполнения указанными в ней исполнителями мероприятий.

Ответственность за результативность Программы несет Департамент.

Контроль за исполнением Программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска.

Осуществление реализации мероприятий Программы производится за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем размещения муниципальных заказов на выполнение работ, оказания услуг. А также путем предоставления субсидий организациям в соответствии с:
Порядком осуществления финансирования, софинансирования капитальных ремонтов многоквартирных домов города Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.08.2012 №947;
Порядком предоставления субсидий организациям, выполняющим работы и оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 28.08.2013 №1021;
Порядком предоставления субсидий Благотворительный фондам в целях возмещения затрат на теплоснабжение эксплуатируемых зданий и сооружений, утвержденным постановлением Администрации города Ханты-Мансийска                      от 05.06.2013 №597;
Порядком предоставления из средств местного бюджета субсидий товариществам собственников жилья на территории города Ханты-Мансийска на капитальный ремонт жилых домов, утвержденным постановлением  Администрации города Ханты-Мансийска от 02.04.2010 №331.
Приложение 1

к муниципальной программе 

«Развитие жилищного и дорожного

 хозяйства, благоустройство города 

Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы»
Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы

Наименование программы: «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска на 2012-2020 годы»
Координатор программы: Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
	 №  

п/п 
	  Наименование  

  показателей   

  результатов   
	 Единица 

измерения
	Базовый

показатель

на начало

реализации

Программы
	Значения показателя по  годам *
	Целевое

значение

показателя на

момент

окончания

действия

Программы

	
	
	
	
	2014
год  
	2015  

 год  
	2016   

год  


	2017   

год  


	2018   

год  


	2019 
год 
	2020  

год

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.Показатели непосредственных результатов

	1.1.
	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда  
	ед. в год
	127
	131
	135
	137
	139
	141
	143
	146
	972

	1.2.
	Снижение количества многоквартирных домов, 

подлежащих комплексному (выборочному) капитальному ремонту
	ед.
	310
	303
	296
	289
	282
	275
	268
	261
	261

	1.3.
	Количество благоустроенных дворовых территорий 
	ед. в год
	7
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	77

	1.4.
	Количество обустроенных детских площадок
	шт. в год
	16
	17
	18
	19
	20
	20
	20
	20
	134

	1.5.
	Количество устроенных контейнерных площадок
	шт.
	414
	424
	434
	444
	454
	464
	474
	484
	484

	1.6.
	Количество отремонтированных детских площадок
	шт. в год
	4
	4
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	28

	1.7.
	Протяженность обслуживаемых городских дорог
	км.
	141,5
	143,6
	143,6
	143,6
	143,6
	143,6
	143,6
	143,6
	143,6

	1.8.
	Количество обслуживаемых светофорных объектов
	шт. в год
	48
	49
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51

	1.9.
	Количество отремонтированных контейнерных площадок
	шт. в год
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70

	2.Показатели конечных результатов

	 2.1. 
	Снижение доли общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо проведение комплексного (выборочного) капитального ремонта, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом 
от 31 до 70 процентов 
	%
	9,1
	   8,5
	   7,8
	   7,05
	    6,25
	   5,4
	  4,53
	  3,6
	3,6

	2.2.
	Увеличение доли городских дорог, технические характеристики которых отвечают стандартам улиц I категории
	%
	45
	45,1
	45,2
	45,3
	45,4
	45,5
	45,6
	45,7
	45,7

	2.3.
	Увеличение доли дворовых территорий, благоустройство которых отвечает утвержденным стандартам
	%
	55
	55,1
	55,2
	55,3
	55,4
	55,5
	55,6
	55,7
	55,7


Приложение 2

к муниципальной программе 

«Развитие жилищного и дорожного

 хозяйства, благоустройство города 

Ханты-Мансийска на 2014-2020 годы»
Перечень программных мероприятий
	№ 
п/п
	Мероприятия    
Программы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Исполнители  
Программы
	Источники 
финансиро-
вания 

	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель 1: Улучшение технического и санитарного состояния объектов жилищного хозяйства, развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории города

	Задача 1: Организация содержания придомовой территории и капитального ремонт муниципальных жилых помещений, многоквартирных домов

	1.1.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Департамент
	Департамент
	бюджет
города
	432 492
	54 492
	58 000
	60 000
	62 000
	64 000
	66 000
	68 000

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений
	Департамент
	Служба
	бюджет города
	202 239
	26 339
	25 000
	27 000
	28 000
	30 000
	32 000
	34 000

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Содержание и эксплуатация инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории
	Департамент
	Департамент
	бюджет города
	644 711
	61 862
	64 854
	67 995
	105 000
	110 000
	115 000
	120 000

	1.4.
	Организация предоставления бытовых услуг (бани) 
	Департамент
	Департамент
	бюджет города
	89 766
	15 175
	12 431
	12 432
	12 432
	12 432
	12 432
	12 432

	1.5.
	Содержание муниципального специализированного жилого фонда
	Департамент
	Служба
	бюджет города
	11 928
	1 704
	1 704
	1 704
	1 704
	1 704
	1 704
	1 704

	1.6.
	Организация  водоснабжения и водоотведения в многоквартирных и жилых домах
	Департамент
	Департамент
	бюджет города
	115 525
	12 894
	16 421
	17 242
	17 242
	17 242
	17 242
	17 242

	1.7.
	Организация обеспечения сжиженным углеводородным газом
	Департамент
	Департамент
	бюджет города
	106 007,3
	30 527,5
	35 106,7
	40 373,1
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	Организация обеспечения теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры
	Департамент
	Служба
	бюджет города
	8 144
	1 000
	1 050
	1 103
	1 158
	1 216
	1 277
	1 340

	1.9.
	Организация деятельности ТСЖ
	Департамент
	Департамент
	бюджет
города
	3 394
	394
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Капитальный ремонт специализированного жилого фонда
	Департамент
	Служба
	бюджет города
	6 904
	968
	968
	968
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Обеспечение функций и полномочий Департамента
	Департамент
	Департамент
	бюджет города
	419 243
	59 501
	59 672
	59 672
	59 843
	60 014
	60 185
	60 356

	1.12.
	Обеспечение функций Службы
	Департамент
	Служба
	бюджет города
	302 799
	43 175
	43 199
	43 225
	43 255
	43 285
	43 315
	43 345

	Задача 2: Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них

	2.1.
	Содержание, ремонт дорог и объектов дорожного хозяйства
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	1 008 646
	152 185
	125 103
	131 358
	150 000
	150 000
	150 000
	150 000

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Содержание и текущий ремонт     
тротуаров, водопропусков,     
светофоров, объектов дорожного 
хозяйства          
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	177 375
	16 242
	24943
	26 190
	27 500
	27 500
	27500
	27 500

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Содержание и ремонт
водосточных канав
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	38 630
	3 000
	5 478
	5 752
	6 100
	6 100
	6 100
	6 100

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Благоустройство и озеленение территории  города

	3.1.
	Устройство и ремонт детских площадок
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	21 990
	2 618
	3 011
	3 161
	3 300
	3 300
	3 300
	3 300

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Очистка территории города от несанкционированных свалок,    
строительного и бытового мусора
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	40 658
	1 000
	 6 272
	6 586
	6 700
	6 700
	6 700
	6 700

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Снос ветхих домов
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	57 257
	7 250
	7 808
	8 199
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Санитарная очистка помойниц             

	Департамент
	Служба
	бюджет
города
	31 505
	4 030
	4 232
	4 443
	4 700
	4 700
	4 700
	4 700

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Устройство и ремонт контейнерных площадок
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	47 299
	6 122
	6 428
	6 749
	7 000
	7 000
	7 000
	7 000

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Оформление и содержание ледовых городков, новогодних елок в  местах массового отдыха горожан
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	31 010
	4 000
	4 200
	4 410
	4 600
	4 600
	4 600
	4 600

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Содержание и ремонт
внутриквартальных площадей, проездов
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	82 715
	12 214
	10976
	11 525
	12 000
	12 000
	12 000
	12 000

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	9 666
	152
	235
	183
	2 274
	2 274
	2 274
	2 274

	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	5 126,8
	1 367,3
	2 114,5
	1 645
	-


	-


	-


	-



	
	
	
	
	остатки прошлых годов всего,
 в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет
города
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Содержание парковой зоны
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	18 877
	2 435
	2 557
	2 685
	2 800
	2 800
	2 800
	2 800

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.
	Содержание зеленого хозяйства
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	57 767
	18 365
	6 203
	6 513
	6 700
	6 700
	6 700
	6 700

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11.
	Устройство наружного освещения городских улиц
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	27 500
	3 500
	3 700
	3 900
	4 100
	4 100
	4 100
	4 100

	
	
	
	
	остатки прошлых годов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12.
	Содержание и ремонт линий уличного освещения
	Департамент
	Департамент
	бюджет города
	606 570
	36 460
	89 810
	94 300
	95 000
	96 000
	97 000
	98 000

	3.13
	Проведение ежегодного экологического конкурса «Кедровая ветвь»
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	700
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.14.
	Проведение ежегодного         
городского конкурса на звание «Самый благоустроенный двор»
	Департамент
	Департамент
	бюджет города
	2 346
	300
	315
	331
	350
	350
	350
	350

	3.15.
	Обеспечение  организации  ритуальных услуг и содержаний мест захоронений
	Департамент
	Служба   

	бюджет
города
	165 468
	21 791
	21 306
	22 371
	23 500
	24 500
	25 500
	26 500

	Итого по Программе, в том числе:
	
	4 774 358,1
	601 162,8
	643 697,2
	672 615,1
	697 244
	708 617
	719 879
	731 143

	
	бюджет
города
	4 663 224
	569 268
	606 476
	630 597
	697 244
	708 617
	719 879
	731 143

	
	бюджет автономного округа
	111 134,1
	31 894,8
	37 221,2
	42 018,1
	-


	-


	-


	-



	Остатки прошлых годов всего, в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет
города
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	
	


