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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2026                                                                                                 №153
О проведении противопаводковых 

мероприятий на территории города
Ханты-Мансийска в 2026 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ                  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации   и осуществления комплекса мер по защите населения, предупреждению                   и ликвидации последствий паводков и подтоплений, координации деятельности сил и средств постоянной готовности, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2026 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Оперативное руководство по проведению противопаводковых мероприятий возложить на Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска.
3.Контроль за проведением противопаводковых мероприятий возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения». 
4.Рекомендовать организациям города Ханты-Мансийска, независимо от организационно-правовой формы, принять участие                             в реализации плана противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2026 году.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово ‒ Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска                      в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Хромченко Д.В.
Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

 







города Ханты-Мансийска

от 24.03.2026 №153
План 

противопаводковых мероприятий на территории города Ханты-Мансийска в 2026 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения
	Исполнители

	1.
	Предоставление в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города прогноза уровня воды в реке Иртыш в весенне-летний период
	до 10 апреля

 2026 года
	муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»

	2.
	Проведение разъяснительной работы через средства массовой информации с домовладельцами индивидуальных жилых домов                   о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков
	до 31 марта 

2026 года
	муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»;

 Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;

муниципальное бюджетное учреждение

«Городской информационный центр»

	3.
	Очистка дворов, тротуаров от снега и льда на улицах города                        Ханты-Мансийска. Пропаривание городских сетей ливневой канализации
	до 31 марта 

2026 года
	управляющие организации;

муниципальное предприятие

«Жилищно-коммунальное управление»;

муниципальное дорожно-эксплуатационное

предприятие муниципального образования

город Ханты-Мансийск

	4.
	Обеспечение контроля за очисткой водопропусков на строительных площадках города силами подрядных организаций
	до 31 марта 

2026 года
	Департамент градостроительства 
и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска;

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска»

	5.
	Создание оперативных бригад, обеспечивающих проведение противопаводковых мероприятий. Проведение проверки, задействованной водооткачивающей, инженерной и специальной техники и оборудования
	до 31 марта 

2026 года
	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска;

муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;

акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;

муниципальное предприятие

 «Жилищно-коммунальное управление»;

муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;

муниципальное предприятие

«Ханты-Мансийскгаз» муниципального

образования город Ханты-Мансийск;

акционерное общество «Ханты-Мансийские

городские электрические сети» 

(по согласованию);

 муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»

	6.
	Организация откачки талых, грунтовых и дождевых вод на улицах города, придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также                         в жилых домах, с применением насосного оборудования и специальных машин для откачки воды
	в период весеннего паводка


	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»

	7.
	Проведение проверки береговой полосы территории города на предмет подтопляемости 
	до 15 мая

2026 года
	муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»;

Ханты-Мансийское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию)

	8.
	Проведение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций                 в паводковый период на подземных газопроводах, проходящих в районе пойменной части рек
	в период

весеннего

паводка
	муниципальное предприятие

 «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск

	9.
	Обеспечение защиты передающих устройств, находящихся в затопляемой зоне. Проведение осмотра трансформаторных подстанций на предмет отсутствия (наличия) паводковых вод в кабельных каналах, откачка воды, осмотр воздушных линий электропередач
	в период

весеннего

паводка
	акционерное общество «Ханты-Мансийские городские электрические сети» 

(по согласованию)



	10.
	Обеспечение контроля водопропуска на территории канализационных очистных сооружений
	в период

весеннего

паводка
	муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск

	11.
	Проведение дополнительной дезинфекции, мониторинга химико-бактериологических показателей питьевой воды в водопроводной системе города Ханты-Мансийска
	в период

весеннего

паводка
	муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск

	12.
	Обеспечение охраны общественного порядка в период паводка
	по необходимости
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

	13.
	Организация необходимых противоэпидемических мероприятий, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки                              на территории города Ханты-Мансийска 
	в период

весеннего

паводка
	отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска;

отдел по городу Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию)

	14.
	Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет                        и в средствах массовой информации тематических материалов о ходе проведения противопаводковых мероприятий в 2026 году
	в период

весеннего

паводка
	муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационный центр»;

муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения»


