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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2026                                                                                                 №364
Об утверждении Порядка 

принятия решения о консервации 

объекта капитального строительства 

муниципальной собственности 

города Ханты-Мансийска, строительство, 

реконструкция которого осуществлялись 

полностью или частично за счет средств 

бюджета города Ханты-Мансийска
В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802 «Об утверждении правил проведения консервации объекта капитального строительства», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить Порядок принятия решения о консервации объекта капитального строительства муниципальной собственности города                  Ханты-Мансийска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета                                  города Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                             с 01.09.2025.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.
Глава города 

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин
Приложение
к постановлению Администрации

 города Ханты-Мансийска

от 16.06.2026 №364
Порядок 
принятия решения о консервации объекта капитального 
строительства муниципальной собственности города Ханты-Мансийска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью 
или частично за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска

(далее – Порядок)

I.Общие положения

1.Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения 
о консервации объекта капитального строительства, находящегося 
в муниципальной собственности города Ханты-Мансийска, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска (далее – объект капитального строительства).

II.Принятие решения о консервации объекта капитального строительства

2.Решение о консервации объекта капитального строительства принимается при необходимости прекращения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства                                              или их приостановления более чем на 6 месяцев.

3.В случаях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается приведение объекта капитального строительства 
и территории, используемой для его возведения (далее – строительная площадка), в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость 
и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта капитального строительства и строительной площадки для жизни и здоровья физических лиц и окружающей среды.

4.Проект решения о консервации объекта капитального строительства и об источнике финансового обеспечения расходов, связанных с консервацией объекта капитального строительства подготавливается Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент) 
на основании письменного уведомления муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города 
Ханты-Мансийска» (далее – Заказчик) и направляется на согласование 
в Администрацию города Ханты-Мансийска в установленном порядке.
5.Решение о консервации объекта капитального строительства принимается в форме постановления Администрации города 
Ханты-Мансийска.

6.В решении о консервации объекта капитального строительства должны быть определены:

а)перечень работ по консервации объекта капитального строительства, сформированный с учетом положений пункта 9 настоящего Порядка;
б)лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта капитального строительства, в том числе конструкций, оборудования, материалов, а также строительной площадки (должностное лицо застройщика (технического заказчика);

в)сроки подготовки комплекта документов, включающего графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые                               для организации и проведения работ по консервации объекта капитального строительства (далее – техническая документация), а также сроки                   начала и окончания проведения работ по его консервации;

г)размер средств на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, определяемый на основании акта, подготовленного Заказчиком и утвержденным Департаментом.

7.На основании решения о консервации Заказчик совместно 
с застройщиком (техническим заказчиком) проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства с целью зафиксировать фактическое состояние объекта капитального строительства, наличие проектной, рабочей документации, конструкций, материалов и оборудования,                          при этом:

а)выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта капитального строительства и указанием объемов выполненных работ;
б)составляются ведомости, в которых указываются сведения:

о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте капитального строительства, в том числе 
о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных 
на объекте капитального строительства и подлежащих хранению;

о наличии (отсутствии) исполнительной документации.

8.После принятия решения о консервации Заказчик совместно 
с застройщиком (техническим заказчиком) обеспечивает подготовку технической документации и утверждает ее по согласованию 
с Департаментом. Объем и содержание технической документации определяется застройщиком (техническим заказчиком) самостоятельно.

9.В состав работ по консервации объекта капитального строительства входят в том числе:

а)выполнение конструкций, в том числе временных, принимающих проектные нагрузки;

б)монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов;

в)освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий;

г)приведение технологического оборудования в безопасное состояние;

д)отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта капитального строительства);

е)принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта капитального строительства и на территорию строительной площадки.

10.Департамент в течение десяти календарных дней после принятия решения о консервации письменно уведомляет Службу жилищного                        и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в случае если строительство, реконструкция объекта капитального строительства подлежит государственному строительному надзору.

III.Принятие решения о возобновлении строительства, 
реконструкции законсервированного объекта 
капитального строительства

11.Проект решения о возобновлении строительства, реконструкции законсервированного объекта капитального строительства, а также 
об источнике финансового обеспечения расходов, связанных 
с приведением ранее законсервированного объекта капитального строительства в состояние, при котором возможно его строительство, реконструкция, подготавливается Департаментом на основании письменного уведомления Заказчика и направляется на согласование 
в Администрацию города Ханты-Мансийска в установленном порядке.

12.В случае возобновления строительства, реконструкции на ранее законсервированном объекте капитального строительства Заказчик осуществляет: 
а)обследование технического состояния объекта капитального строительства, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных 
за период консервации конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства;

б)внесение (при необходимости) изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, с последующим проведением в отношении указанных изменений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы                          (если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы) либо подготовку новой проектной документации.

13.Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства принимается 
в форме постановления Администрации города Ханты-Мансийска, которым определяется, в том числе источник финансового обеспечения расходов, связанных с завершением строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

14.Решение о возобновлении строительства, реконструкции ранее законсервированного объекта капитального строительства, подлежащего включению в предусмотренный статьей 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, принимается при наличии в отношении такого объекта капитального строительства управленческого решения, принятого в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 №1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью                   или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства».
15.Департамент не позднее, чем за семь рабочих дней                                 до возобновления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направляет в Службу жилищного строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в случае                              если строительство, реконструкция объекта капитального строительства подлежат государственному строительному надзору, уведомление 
о возобновлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

IV.Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением консервации объекта капитального строительства

16.Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о консервации, решения о возобновлении строительства, реконструкции, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту на цели, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
города Ханты-Мансийска, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

